**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**162900, Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д.68**

тел. (81746) 2-22-03, факс (81746) \_\_\_\_\_\_, e-mail: revkom@vytegra-adm.ru

**Краткая информация о проведении контрольного мероприятия в Администрации муниципального образования «Город Вытегра»**

**Наименование (тема)** **контрольного мероприятия**: Проверка законного и эффективного использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» в 2023 году (проект «Благоустройство общественной территории «Пять углов в г. Вытегра», проект «Благоустройство общественной территории «Альпийская горка» г. Вытегра, пр. Ленина).

**Основание проведения контрольного мероприятия:** подпункт 11 пункта 2.1 раздела II плана работы Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района на 2023 год, распоряжение Главы Вытегорского муниципального района от 25.10.2023 № 49 -р, распоряжение Председателя Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района № 29 от 26.10.2023 года.

**Цель контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств.

**Объекты** **контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Город Вытегра».

**Проверяемый период времени:** 2023 год.

**Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 30.10.2023 по 30.11.2023 г. Срок проведения мероприятия приостановлен с 28.11.2023 г. по 10.12.2023 г.

Возобновлено контрольное мероприятие с 11.12.2023 г. (распоряжение Председателя Ревизионной комиссии ВМР от 11.12.2023 г. № 32).

**Исполнители** **контрольного мероприятия:** О.Е. Нестерова – аудитор Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района.

 **Оформленные акты, заключения, справки, и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение аудитора по ним**: Акт проверки от 15.12.2023 г. № 19, подписанный Главой администрации муниципального образования «Город Вытегра» Хромоввм А.А., главным бухгалтером МКУ «МФЦ» Елошиной Т.Ю.

**Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе**: нет.

 **Результаты контрольного мероприятия**

 Бюджетные средства, направленные на реализацию проекта «Народный бюджет», использованы в соответствии с целями, определенными решением о бюджете, бюджетной росписью, бюджетной сметой, соглашением о предоставлении субсидии.

 Использование бюджетных средств можно оценить, как неэффективное, поскольку работы получены ненадлежащего качества, ожидаемые результаты не достигнуты.

 Выявлены отдельные нарушения и недостатки при осуществлении муниципальных закупок.

 Установлены факты нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.

 **Общий объем средств, охваченных** **экспертно – аналитическим мероприятием**: 1538,2 тыс. рублей.

**Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения:**

 Администрация муниципального образования «Город Вытегра»

 1. В целях исполнения требований Федерального закона № 44 - ФЗ, в соответствии с условиями заключенного контракта «Благоустройство общественной территории «Пять углов» в г. Вытегра» от 17.07.2023 года, принять меры по взысканию штрафа с подрядчика в сумме 10,0 тыс. рублей.

 2. Принять меры по выполнению ИП Громовой условий контракта «Благоустройство общественной территории «Пять углов» в г. Вытегра» от 17.07.2023 года в части выполнения работ по наружной облицовке керамическими плитками уличной стелы «Я люблю Вытегру», установки 1 недостающей урны.

 3. Принять меры дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения федерального законодательства к ответственным за осуществление закупок должностным лицам.

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:**

 Администрация муниципального образования «Город Вытегра»

 1. Исключить в дальнейшей работе нарушения норм статьи 34 Федерального закона № 44 - ФЗ в части невключения обязательных условий в контракт.

 2. Устранить нарушения методологии применения КОСГУ: отразить расходы по реализации контракта «Благоустройство общественной территории «Пять углов» в г. Вытегра» от 17.07.2023 года и договора подряда № 1/23 от 28.06.2023 года по статье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

 3. Принять меры по усилению внутреннего контроля за исполнением муниципальных контрактов.

 4. Учесть в работе по реализации общественно значимых муниципальных проектов недостатки, выявленные Ревизионной комиссией в ходе контрольного мероприятия.

**Другие предложения**:

Материалы проверки направить в прокуратуру Вытегорского района для правовой оценки действий должностных лиц.

**Предлагаемые представления и/или предписания**: представление на имя Главы администрации муниципального образования «Город Вытегра», информационное письмо на имя Главы муниципального образования «Город Вытегра».

Председатель Ревизионной комиссии И.А. Парфенова

Вытегорского муниципального района